# 产品需求文档 (PRD)

## 党员发展AI助手

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 党员发展AI助手 |
| 版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 草稿 |
| 创建日期 | 2026-02-24 |
| 最后更新 | 2026-02-24 |
| 作者 | Charmander AI |
| 审核人 | - |

## 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-02-24 | Charmander | 初始版本 |

## 目录

- 产品概述

- 用户分析

- 功能需求

- 非功能需求

- 产品路线图

- 验收标准

- 风险与对策

- 附录

## 1. 产品概述

### 1.1 产品定位

面向党务工作者与基层党组织的党员发展AI助手，通过 AI 技术提升党员发展全流程效率，降低党务工作者工作负担。

### 1.2 核心价值

| 价值点 | 说明 |
| --- | --- |
| 效率提升 | 党员活动线上准备时间减少 50% |
| 可控生成 | AI 内容有来源、可复核 |
| 智能引导 | 更智能化、更便捷的办事引导 |

### 1.3 产品愿景

成为基层党组织数字化转型的核心工具，让党员发展工作更高效、更规范。

## 2. 用户分析

### 2.1 目标用户

| 用户类型 | 角色 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 党务管理员 | 支部书记/组织委员 | 高效管理流程、减少重复工作 |
| 发展对象 | 群众/积极分子/预备党员 | 清晰指引、便捷办事 |
| 督导人员 | 上级督导/纪检（暂未覆盖） | 监督检查、数据查阅 |

### 2.2 用户画像

#### 用户1：党务管理员（主要用户）

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 支部书记/组织委员 |
| 年龄 | 30-50岁 |
| 技术水平 | 基础电脑操作能力 |
| 痛点 | 审核效率低、重复填写多 |
| 期望 | 减少繁琐工作、提高效率 |

#### 用户2：发展对象

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 角色 | 申请人/积极分子/预备党员 |
| 年龄 | 20-35岁 |
| 技术水平 | 熟练使用手机/电脑 |
| 痛点 | 流程不熟、找不到入口 |
| 期望 | 清晰指引、及时提醒 |

### 2.3 用户旅程

发展对象视角：

提交申请书 → 等待审核 → 参加谈话 → 确认积极分子 → 
培养考察 → 确认发展对象 → 政审 → 确认预备党员 → 
预备期考察 → 确认正式党员 → 归档

党务管理员视角：

审核申请书 → 安排谈话 → 录入记录 → 组织支委会 → 
填报信息 → 组织党员大会 → 建档 → 归档

### 2.4 痛点分析

| 用户 | 痛点 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 党务管理员 | 需在多处重复填写活动信息 | 效率低下 |
| 党务管理员 | 入党申请书审核效率低 | 耗时长、易出错 |
| 发展对象 | 入党申请书模板学习成本高 | 不会写、写不好 |
| 发展对象 | 不熟悉党员发展流程 | 不知道下一步做什么 |
| 发展对象 | 找不到办事入口 | 反复询问 |

## 3. 功能需求

### 3.1 功能总览

| 优先级 | 功能模块 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| P0 | PC端AI助手 | 办事引导、智能问答 |
| P0 | 申请书审核 | 入党申请书 AI 内容审核及校验 |
| P0 | 谈话记录生成 | 基于文档/截图生成结构化记录 |
| P1 | 消息提醒 | 基于画像与流程的定制化提醒 |
| P1 | 活动管理 | 支委会/党员大会活动辅助 |

### 3.2 功能详细说明

#### 3.2.1 PC端AI助手（P0）

功能描述

为党务工作者和申请人提供智能办事引导，回答党员发展流程相关问题，指引用户完成各项操作。

功能要点

| 功能点 | 描述 |
| --- | --- |
| 流程查询 | 回答”我现在该做什么”等流程问题 |
| 政策解答 | 解答入党条件、材料要求等政策问题 |
| 操作指引 | 指引用户找到正确的办事入口 |
| 材料清单 | 自动生成当前阶段所需材料清单 |

交互示例

用户: 我刚提交了入党申请书，接下来要做什么？

AI助手: 您好！提交入党申请书后，接下来的流程是：
1. 等待党办接口人审批您的申请书（预计3-5个工作日）
2. 审批通过后，支部接口人会与您进行入党谈话
3. 谈话结束后，支部接口人会录入谈话记录
4. 后续会通知您是否进入积极分子培养阶段

💡 提醒：您可以随时在这里询问流程进展

验收标准

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 问题准确率 | ≥ 90% |
| 响应时间 | ≤ 3秒 |
| 用户满意度 | ≥ 4.0/5.0 |

#### 3.2.2 入党申请书AI审核（P0）

功能描述

自动审核入党申请书内容完整性，校验格式规范性，识别敏感/违规内容，生成审核意见与修改建议。

审核维度

| 维度 | 检查项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 入党动机、个人经历、对党的认识、表态内容 | 30% |
| 规范性 | 格式、字数、段落结构 | 20% |
| 真实性 | 内容真实性、个人特色、避免模板化 | 25% |
| 正确性 | 政治立场、表述准确、无敏感内容 | 25% |

功能要点

| 功能点 | 描述 |
| --- | --- |
| 完整性检查 | 检查必填内容是否完整 |
| 格式校验 | 检查格式是否规范 |
| 内容审核 | 识别政治敏感内容、逻辑问题 |
| 相似度检测 | 检测是否存在抄袭/模板化痕迹 |
| 修改建议 | 生成具体修改建议 |

输出示例

📋 审核结果：需修改

✅ 通过项：
- 格式规范，包含标题、正文、落款
- 入党动机表述清晰

⚠️ 待改进：
1. 【完整性】缺少对个人成长经历的描述
   建议：补充学习、工作经历及思想转变过程
   
2. 【真实性】内容与模板相似度较高(68%)
   建议：增加个人真实经历和感悟

综合评分：72/100
建议：修改后重新提交

验收标准

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 审核准确率 | ≥ 85% |
| 误报率 | ≤ 10% |
| 漏报率 | ≤ 5% |
| 审核速度 | ≤ 10秒/份 |

#### 3.2.3 谈话记录结构化生成（P0）

功能描述

基于谈话记录文档（Word/PDF）或截图，自动提取关键信息，生成标准化的结构化谈话记录。

功能要点

| 功能点 | 描述 |
| --- | --- |
| 文档解析 | 支持 Word、PDF、图片等格式 |
| 信息提取 | 自动提取谈话时间、地点、参与人、内容要点 |
| 结构化输出 | 生成标准谈话记录表格 |
| 内容校验 | 检查必填项是否完整 |

输出格式

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈话时间 | 自动提取 |
| 谈话地点 | 自动提取 |
| 谈话人 | 自动提取 |
| 被谈话人 | 自动提取 |
| 谈话主题 | 自动提取 |
| 主要内容 | 结构化提取 |
| 总体评价 | 自动生成 |

验收标准

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 信息提取准确率 | ≥ 90% |
| 格式规范率 | 100% |
| 处理速度 | ≤ 30秒/份 |

#### 3.2.4 定制化消息提醒（P1）

功能描述

基于党员画像（身份、阶段、角色）和流程进展，发送个性化、及时的消息提醒。

提醒类型

| 场景 | 触发条件 | 提醒对象 |
| --- | --- | --- |
| 申请书待审核 | 申请书提交后24h未审核 | 党办接口人 |
| 谈话待安排 | 申请书审批通过3天未安排 | 支部接口人 |
| 预备期满 | 转正前30天 | 预备党员 |
| 会议通知 | 会议前1天 | 相关人员 |

支持渠道

- 站内消息

- 微信/短信（可选）

- 邮件（可选）

验收标准

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 提醒及时性 | 触发后5分钟内发出 |
| 提醒准确率 | ≥ 95% |

#### 3.2.5 活动管理辅助（P1）

功能描述

5.1 自动创建：活动简介辅助生成 - 基于会议主题、议程自动生成活动简介 - 支持一键采纳或修改

5.2 关联已有：智能匹配 - 自动识别是否已有相关活动 - 智能推荐可关联的活动

功能要点

| 功能点 | 描述 |
| --- | --- |
| 活动简介生成 | 输入主题，AI 生成活动简介 |
| 议程建议 | 基于会议类型推荐议程模板 |
| 智能匹配 | 识别相似活动，推荐关联 |
| 材料关联 | 自动关联所需会议材料 |

验收标准

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 简介生成质量 | ≥ 80%用户采纳 |
| 匹配准确率 | ≥ 85% |
| 重复创建减少率 | ≥ 60% |

## 4. 非功能需求

### 4.1 性能需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 页面加载时间 | ≤ 2秒 |
| 接口响应时间 | P95 ≤ 500ms |
| AI 响应时间 | ≤ 5秒 |
| 并发支持 | ≥ 1000 QPS |

### 4.2 安全需求

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据加密 | 传输层 TLS 1.3，存储层 AES-256 |
| 访问控制 | 基于角色的权限控制（RBAC） |
| 审计日志 | 关键操作可追溯 |
| 等保要求 | 符合等保2.0要求 |

### 4.3 可用性需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统可用性 | ≥ 99.9% |
| 故障恢复时间 | ≤ 30分钟 |
| 数据备份 | 每日备份 |

### 4.4 兼容性需求

| 平台 | 要求 |
| --- | --- |
| 浏览器 | Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 88+ |
| 操作系统 | Windows 10+, macOS 10.15+ |
| 移动端 | 响应式设计 |

## 5. 产品路线图

### 5.1 整体规划

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| M1: 基础建设 | 第1-4周 | PC端AI助手、申请书审核 |
| M2: 核心功能 | 第5-8周 | 谈话记录生成、消息提醒 |
| M3: 功能完善 | 第9-12周 | 活动管理、体验优化 |
| M4: 优化迭代 | 第13-16周 | 性能优化、正式发布 |

### 5.2 详细里程碑

#### M1: 基础建设（第1-4周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 需求细化、技术方案设计 | 技术方案文档 |
| W2 | AI 助手基础框架搭建 | AI 助手 Demo |
| W3 | 申请书审核模型训练/接入 | 审核功能 Demo |
| W4 | 联调测试、Bug修复 | M1 测试版本 |

M1 验收标准 - PC端AI助手能够回答基础流程问题，准确率≥80% - 申请书审核能够完成完整性、格式校验，准确率≥80%

#### M2: 核心功能（第5-8周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 谈话记录OCR/解析功能 | 文档解析模块 |
| W6 | 结构化记录生成 | 记录生成功能 |
| W7 | 消息提醒系统开发 | 提醒功能 |
| W8 | 集成测试、Bug修复 | M2 测试版本 |

M2 验收标准 - 谈话记录生成信息提取准确率≥85% - 消息提醒触发准确率≥90%

#### M3: 功能完善（第9-12周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W9 | 活动简介生成功能 | 简介生成模块 |
| W10 | 活动智能匹配功能 | 匹配模块 |
| W11 | 流程与活动关联 | 关联功能 |
| W12 | 用户体验优化 | M3 测试版本 |

M3 验收标准 - 活动简介生成采纳率≥75% - 智能匹配准确率≥80%

#### M4: 优化迭代（第13-16周）

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W13 | 用户测试、反馈收集 | 测试报告 |
| W14 | 性能优化、Bug修复 | 优化版本 |
| W15 | 功能微调、体验优化 | 优化版本 |
| W16 | 正式版本发布 | V1.0 正式版 |

M4 验收标准 - 党员活动准备时间减少50% - 用户满意度≥4.0/5.0 - 系统可用性99.9%

## 6. 验收标准

### 6.1 功能验收

| 功能模块 | 核心指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| PC端AI助手 | 问题准确率 | ≥90% |
| PC端AI助手 | 响应时间 | ≤3秒 |
| 申请书审核 | 审核准确率 | ≥85% |
| 谈话记录生成 | 信息提取准确率 | ≥90% |
| 消息提醒 | 提醒准确率 | ≥95% |
| 活动辅助 | 简介采纳率 | ≥80% |

### 6.2 业务验收

| 指标 | 目标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 党员活动准备时间 | 减少50% | 对比测试 |
| AI内容可控性 | 100%有来源可复核 | 人工抽检 |
| 用户满意度 | ≥4.0/5.0 | 用户调研 |

## 7. 风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| AI 审核准确率不达标 | 高 | 人工复核兜底，持续优化模型 |
| 用户接受度低 | 中 | 充分培训，提供降级方案 |
| 数据安全风险 | 高 | 数据脱敏，权限管控 |
| 性能瓶颈 | 中 | 分批上线，弹性扩容 |

## 8. 附录

### 8.1 术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 党务管理员 | 负责党务工作的管理人员，如支部书记、组织委员 |
| 发展流程 | 党员发展全过程，从申请到转正的完整流程 |
| 入党申请书 | 申请人向党组织提交的书面申请 |
| 谈话记录 | 党组织与申请人谈话的书面记录 |
| 支委会 | 党支部委员会会议 |
| 党员大会 | 党支部全体党员参加的会议 |

### 8.2 参考资料

- 《中国共产党发展党员工作细则》

- 《中国共产党章程》

- 各地党员发展工作指南

### 8.3 相关链接

- 产品需求文档（本文件）

- 技术方案文档（待补充）

- 设计稿（待补充）

- API 文档（待补充）

文档版本：V1.0
创建日期：2026-02-24
最后更新：2026-02-24